| # Voorstel aan Burgemeester en Wethouders |  |  |  |  |  |  |  | Gebiedsontwikkeling |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Peter van der Dussen |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Djuma: GO/2019/ 6052143 svdz |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Datum BenW: 19 november 2019 |
| Onderwerp: |  |  |  |  |  |  |  | Pagina 1/5 |
| Projectopdracht start ontwikkelingsplan De Voortuin en presentatie ontwikkelingsvisie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portefeuille |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling, Onderwijs-Arbeidsmarkt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portefeuillehouder(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M. Veeningen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiekssamenvatting |  |  |  |  |  |  |  | Soort Stuk |
| Bij de vaststelling van het ontwikkelingsplan voor het gebied Stadstuinen in Almere Poort heeft de gemeenteraad op 9 juni 2016 (RG-100/2016) besloten dat er een ontwikkelingsvisie voor De Voortuin door middel van een participatietraject opgesteld dient te worden. Een ontwikkelingsvisie betreft een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van een toekomstige invulling van een gebied. De ontwikkelingsvisie voor De Voortuin is gereed. Om de volgende stap in het ontwikkelingsproces te zetten wordt de projectopdracht voor het opstellen van een ontwikkelingsplan en het opstellen van de bijbehorende grondexploitatie ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De ontwikkelingsvisie voor De Voortuin is voor de raad te kennisneming bij de projectopdracht toegevoegd. |  |  |  |  |  |  |  | Bespreekstuk |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Tijdelijke) Geheimhouding: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Embargo tot: |
| Bestuurlijk voortraject |  |  | Bestuurlijk vervolg |  |  |  |  |  |
| PFO Ruimte | 28 oktober 2019 |  | Verzending aan de raad: |  |  |  |  | Ja |
| Bijlagen |  |  |  |  |  | Collegebesluit |  |  |
| - Raadsvoorstel - Projectopdracht - Ontwikkelingsvisie de Voortuin |  |  |  |  |  | in te vullen door Bureau Agenda □ Conform ■ Gewijzigd 19 november2019 □ Aangehouden □ Teruggenomen |  |  |

| # Voorstel aan Burgemeester en Wethouders |  |  | Djuma: GO/2019/ 6052143 svdz Pagina 2/5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ontwerpbesluit | - Kennis te nemen van de Ontwikkelingsvisie voor De Voortuin. - In te stemmen met de projectopdracht voor de De Voortuin voor het opstellen van een ontwikkelingsplan en een grondexploitatie voor De Voortuin. - Aan de raad voor te stellen: - Kennis te nemen de Ontwikkelingsvisie voor De Voortuin. - De projectopdracht vast te stellen voor het opstellen van een ontwikkelingsplan en een grondexploitatie voor De Voortuin. - Gegeven de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen de volgende uitgangspunten vast te stellen voor het op te stellen ontwikkelingsplan: - Het programma voor De Voortuin is voornamelijk gericht op een groene invulling (die deels geschikt is om bij evenementen op te parkeren) en op sport, health en leisure gerichte voorzieningen. - De parkeeropgave wordt als volgt ingevuld: - 250 plaatsen voor permanent parkeren - 2.000 evenementen parkeerplaatsen opgedeeld in 4 terreinen voor parkeren gedurende 20 tot 30 dagen per jaar. - Een parkeerlint van 1.500 evenementen parkeerplaatsen. - De 3.500 evenementenparkeerplaatsen in 2022 in te zetten voor bezoekersparkeren van De Floriade. - De groene invulling bestaat uit een Rabattenzone, Ecozone en bomenrijen langs de verkeersroute (laanstructuur) - Voor sport, health en leisure gerichte functies wordt circa 11,5 hectare aan terrein gereserveerd verdeeld over 4 gebieden, waarbij in Uitgeefbaar gebied III bestemd is voor een iconisch gebouw/ landschapselement. - De opvang van water ten behoeve van de waterhuishouding van Stadstuinen te combineren met de aanleg van een Rabattenzone onder de hoogspanningsleidingen. |  |  |
| Inleiding en bestuurlijke context | Het plangebied betreft De Voortuin. Het gebied is gelegen tussen de A6 en Almere Poort Oost. Bij de vaststelling van het ontwikkelingsplan voor het gebied Stadstuinen in Almere Poort heeft de gemeenteraad op 9 juni 2016 (RG-100/2016) besloten dat er een ontwikkelingsvisie voor De Voortuin via een participatietraject opgesteld dient te worden. Dit participatietraject heeft plaatsgevonden in de periode oktober- november 2018 en oktober 2019. Met circa 40 vertegenwoordigers van ondernemers, scholen, sportverenigingen en inwoners van Almere Poort is in co-creatie een ontwikkelingsvisie voor De Voortuin opgesteld. Op 6 november 2018 is de raad tussentijds (per raadsbrief kenmerk GO/2018/6052143 svdz) geïnformeerd over het participatieproces. Inmiddels is de ontwikkelingsvisie gereed en wordt als onderdeel van voorliggende projectopdracht gepresenteerd aan de raad. Een ontwikkelingsvisie is daarbij een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van een toekomstige invulling van een gebied. Het is daarbij ambitieus met de bedoeling dat dit collectief wordt gedeeld, zowel vanuit de bevolking als vanuit de politiek. Voor het opstarten van de volgende fase is een projectopdracht benodigd. Het gaat namelijk om een nieuwe ontwikkeling met grote ruimtelijke, financiële, economische en maatschappelijk- politieke effecten. Tevens dient er een grondexploitatie geopend te worden. In het IAGO (Integrale Aanpak GebiedsOntwikkeling) is bepaald dat de raad de projectopdracht vaststelt. Met de projectopdracht De Voortuin wordt instemming van de raad gevraagd om het ontwikkelingsplan op te stellen, waarin de ontwikkelingsvisie verder wordt uitgewerkt en een grondexploitatie wordt opgesteld. Vooruitlopend op het ontwikkelingsplan wordt er een inrichtingsplan uitgewerkt voor parkeerplaatsen en de bijhorende ontsluitingsmogelijkheden. Het evenementenparkeerterrein wordt namelijk in 2022 ingezet voor parkeren van bezoekers van de Floriade. Om bezoekers zo snel mogelijk in een groene omgeving te kunnen ontvangen worden de bomen voor De Voortuin in 2020 alvast aangeplant. |  |  |
| Beoogd effect | Met het aanbieden van de ontwikkelingsvisie wordt het verzoek van de raad ingewilligd en een ambitieuze en uitdagende toekomstige ontwikkelrichting met de raad gedeeld. Met het laten vaststellen van de projectopdracht kan de volgende fase van de planontwikkeling, te weten het opstellen van een ontwikkelingsplan met grondexploitatie, worden opgestart. De met de participanten gekozen zin ‘een sportief parklandschap als groene etalage langs de A6 met ruimte voor WAUW-effecten van duurzame landschaps- en gebouwiconen waar in een natuurlijke setting gesport en gerecreëerd wordt en de auto uit het zicht is’, is het thema dat in het ontwikkelingsplan uitgewerkt moet gaan worden. De Voortuin moet daarbij het visitekaartje worden van Almere/ Flevoland met de functies en het beoogd gebruik zoals die beschreven zijn in de uitgangspunten van het ontwerpbesluit. |  |  |
| Argumenten | Het opstellen van een ontwikkelingsvisie betreft een verzoek van de raad waar invulling aan wordt gegeven. De ontwikkelingsvisie zoals deze nu voorligt is door het doorlopen participatietraject een gedeelde visie. Deze wijze van planvorming past goed binnen de toekomstige Omgevingswet die een participatieve aanpak verplicht stelt. Op basis van de ontwikkelingsvisie kan de uitwerking naar een ontwikkelingsplan en vervolgens inrichtingsplannen in kort tijdsbestek plaatsvinden. De projectopdracht betreft een formeel onderdeel en besluitvormingsmoment van de Integrale Aanpak Gebiedsontwikkeling (IAGO). Middels het vaststellen van de projectopdracht kan de raad haar kaderstellende, financiële en controlerende taken uitvoeren. |  |  |
| Tegenargumenten en kanttekeningen | Er kan voor gekozen worden dit gebied niet op de voorgestelde wijze in ontwikkeling te nemen. De mogelijke consequenties daarvan zijn benoemd in het raadsvoorstel. De stikstofproblematiek kan consequenties hebben voor het kunnen realiseren van functies in De Voortuin. Daarnaast kan de stikstofproblematiek consequenties hebben voor evenementen in het algemeen. Dit kan zijn weerslag hebben op het aantal aan te leggen parkeerplaatsen. Het is echter altijd makkelijker parkeerplaatsen niet aan te leggen dan wel weg te halen, dan ze later toe te voegen. |  |  |
| Financiële middelen en effecten | De plankosten die gepaard zijn gegaan met het opstellen van de ontwikkelingsvisie zijn gefinancierd vanuit het Fonds Initiële Ontwikkelingen (FIO), de nog te maken plankosten voor het ontwikkelingsplan worden hier eveneens uit gefinancierd. Bij het openen van de Grondexploitatie wordt het budget teruggestort in het FIO en gemaakte kosten als planontwikkelingskosten opgenomen in de grondexploitatie (GREX). Vooruitlopend op de GREX is er op basis van de ontwikkelingsvisie een Kosten- Baten Analyse (KBA) opgesteld (zie bijlage 1 van de ontwikkelingsvisie). De totale kosten bedragen € 22,7 miljoen, daarvan is de boekwaarde van € 11,9 miljoen de grootste kostenpost. De kosten voor de civiele werkzaamheden bedragen € 7,2 miljoen. De opbrengsten uit grondverkoop en bijdrage vanuit het naastgelegen Stadstuinen zijn geraamd op € 10,7 miljoen. Met onder andere een al eerder genomen voorziening van € 7,9 miljoen en een aanvullende voorziening in de programmabegroting van € 4,5 miljoen is er sprake van een kostendekkend resultaat. |  |  |
| Afstemming | Er heeft afstemming tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen plaatsgevonden en samen met ondernemers, sportverenigingen en bewoners die zich aangemeld hebben is de ontwikkelingsvisie opgesteld. In de participatie paragraaf van de ontwikkelingsvisie is het proces om te komen tot een ontwikkelingsvisie omschreven. De Tennisvereniging ‘Het Nieuwe Land’ heeft actief deelgenomen aan de participatieavonden. Voor de tennisvereniging, die wil verhuizen vanaf hun huidige locatie in Stedenwijk, is in De Voortuin ruimte gereserveerd. In de brief van 30 oktober 2019 vraagt men de raad om de verplaatsing op korte termijn te faciliteren. De vaststelling van de projectopdracht maakt het mogelijk om deze functie ruimtelijk te reserveren in het op te stellen Ontwikkelingsplan, vooruitlopend op de besluitvorming over de verplaatsing. |  |  |
| Aanpak/Uitvoering | Na vaststelling van de projectopdracht wordt het ontwikkelingsplan inclusief GREX opgesteld en naar verwachting in het voorjaar van 2020 aan de raad voorgelegd ter vaststelling. |  |  |
| Communicatie (intern en extern) | Door middel van publiekssamenvatting. Op de halfjaarlijkse algemene informatieavond van 12 november 2019 zijn alle bewoners en ondernemers van Almere Poort geïnformeerd. Op de website van de gemeente wordt de ontwikkelingsvisie van De Voortuin bekend gemaakt, de participanten krijgen een link naar de gemeentelijke website toegestuurd. |  |  |

| # Besluit Burgemeester en Wethouders # Besluit (in te vullen door Bureau Agenda) |  |  | Djuma: GO/2019/ 6052143 svdz |
| --- | --- | --- | --- |
| Vergaderdatum | 19 november 2019 |  |  |
| B en W besluit | Projectopdracht start ontwikkelingsplan De Voortuin en presentatie ontwikkelingsvisie Het college besluit: - Kennis te nemen van de Ontwikkelingsvisie voor De Voortuin. - In te stemmen met de projectopdracht voor de De Voortuin voor het opstellen van een ontwikkelingsplan en een grondexploitatie voor De Voortuin. - Aan de raad voor te stellen: - Kennis te nemen de Ontwikkelingsvisie voor De Voortuin. - De projectopdracht vast te stellen voor het opstellen van een ontwikkelingsplan en een grondexploitatie voor De Voortuin. - Gegeven de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen de volgende uitgangspunten vast te stellen voor het op te stellen ontwikkelingsplan: - Het programma voor De Voortuin is voornamelijk gericht op een groene invulling (die deels geschikt is om bij evenementen op te parkeren) en op sport, health en leisure gerichte voorzieningen. - De parkeeropgave wordt als volgt ingevuld: - 250 plaatsen voor permanent parkeren - 2.000 evenementen parkeerplaatsen opgedeeld in 4 terreinen voor parkeren gedurende 20 tot 30 dagen per jaar. - Een parkeerlint van 1.500 evenementen parkeerplaatsen. - De 3.500 evenementenparkeerplaatsen in 2022 in te zetten voor bezoekersparkeren van De Floriade. - De groene invulling bestaat uit een Rabattenzone, Ecozone en bomenrijen langs de verkeersroute (laanstructuur) - Voor sport, health en leisure gerichte functies wordt circa 11,5 hectare aan terrein gereserveerd verdeeld over 4 gebieden, waarbij in Uitgeefbaar gebied III bestemd is voor een iconisch gebouw/ landschapselement. - De opvang van water ten behoeve van de waterhuishouding van Stadstuinen te combineren met de aanleg van een Rabattenzone onder de hoogspanningsleidingen. - Wethouder Veeningen te mandateren om het collegevoorstel en raadsvoordstel aan te passen. Actie: Gebiedsontwikkeling Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 19 november 2019 |  |  |

Indien van toepassing bij gewijzigd besluit (enkel voor digitale publicatie)

Aangepaste publiekssamenvatting: