## Slide 1: Rol gemeenteraad bij Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling – Economische Ontwikkeling en Grondzaken – Stedelijk Beleid

## Slide 2
Het gebiedsontwikkelingsproces:
  Gemeentelijke projecten (grexen)
  Projecten van derden (transformaties)
Voorbeelden van projecten

## Slide 3: Het gebiedsontwikkelingsproces (1/5)
IAGO: Integrale Aanpak Gebiedsontwikkeling
  Gebiedsontwikkeling via actief grondbeleid en dus gemeentelijke grondexploitaties
  Volledig voor rekening en risico gemeente
  Maximale sturing vanuit gemeente
IAT: Integrale Aanpak Transformatie
  Gebiedsontwikkeling middels faciliterend grondbeleid
  Betreft herontwikkeling bestaand vastgoed, sloop/nieuwbouw of ontwikkelingen op grond van derden
  Voor rekening en risico initiatiefnemer incl. verplicht kostenverhaal door gemeente
  Sturing is mogelijk als de ontwikkeling niet past in het bestemmingsplan
  IAT is nodig om goede afspraken te maken met initiatiefnemer over kostenverhaal, programma etc.
  IAT proces wordt nader uitgewerkt en wordt nog ter besluitvorming voorgelegd

## Slide 4: Het IAGO (2/5)
3 fases:
Ontwikkelingsfase
Bouwplanfase
Realisatiefase
Drie momenten in de ontwikkelfase om bestuurlijk plankaders te vast te stellen:
1. projectopdracht
2. ontwikkelingsplan & grondexploitatie
3. bestemmingsplan/omgevingsplan (OP en grex worden planologisch mogelijk gemaakt)
1
2
3

## Slide 5: Wat wordt per besluit vastgelegd?
Projectopdracht
Input vanuit gemeentelijke beleid, visies
Raad stelt globale projectkaders+kwaliteit+geld vast en geeft opdracht om deze verder uit te werken in een ontwikkelingsplan en grond. Tevens wordt invulling gegeven aan participatietraject
Ontwikkelingsplan+Grondexploitatie
Gedetailleerde uitwerking van projectkaders+kwaliteit+geld rekeninghouden met input vanuit participatie
Raad neemt hiermee een investeringsbeslissing
OP en grex zijn kader voor het bestemmingsplan/omgevingsplan waarmee ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.

## Slide 6: Traject na vaststelling Ontwikkelingsplan: bouwplan en realisatiefase
Proces met interne producten (verkavelingsplan, inrichtingsplan, overeenkomsten met derden (etc) die door Projectsturingsoverleg (PSO), Investeringscommissie (IC) en Dealcommissie (DC) worden vastgesteld
Bij afwijkingen van het projectkader, grondbeleid of grondprijzenbeleid wordt dit bestuurlijk afgestemd en/of wederom voorgelegd aan de raad
Participatie vind ook nog plaats maar dan vooral gericht op de inrichting van de fysieke leefomgeving

## Slide 7: Het IAT (preview)
Vier fasen
Initiatieffase: interne beoordeling initiatief op beleid en visies gemeente, voorschotovereenkomst, projectopdracht, intentieovereenkomst (anterieure overeenkomst met afspraken over kostenverhaal)
Haalbaarheidsfase: plan van aanpak, ruimtelijk kader, SO vastgoed, ruimtelijke onderbouwing/onderzoeken, KBA
Ontwerpfase: voorbereidingen en besluit wijzing bestemmingsplan en/of uitgebreide WABO (met VVGB) VO/DO vastgoed, juridische procedure, realisatieovereenkomst, inrichtingsplan
Realisatiefase: aanvraag omgevingsvergunning, sloop/nieuwbouw, grondwerken, inrichting OR
Input in plan uiteraard via participatietraject
Drie momenten om bestuurlijk plankaders vast te stellen:
1. via eerder vastgestelde beleidskaders&visies
2. projectopdracht
3. planologisch
1
2
3
3

## Slide 8: Wanneer wordt een projectopdracht door de raad vastgesteld?
Met de vaststelling van de Kadernota Grondbeleid is het algemene uitgangspunt geworden:
De bevoegdheid voor het vaststellen van de projectopdracht volgt de bevoegdheid voor de juridisch-planologische procedure die nodig is om het project te kunnen realiseren. Als er een grondexploitatie nodig is, dan gaat de projectopdracht altijd naar de raad.
De te volgen juridisch-planologische procedure geeft ook meteen inzicht of het een complex project betreft of niet: reguliere afwijkingsprocedures die door het College van B&W afgedaan kunnen worden, zijn - net als uitgebreide procedures waarvoor geen VVGB nodig is - vaak niet complex. De wetgever resp. de raad heeft dan al aangegeven dat het college in staat wordt geacht de juiste afwegingen te maken. Het college stelt dan de projectopdracht vast, en informeert de raad daar achteraf over.

## Slide 9: Het gebiedsontwikkelingsproces (5/5)
Bij Transformatie geldt hetzelfde uitgangspunt: de bevoegdheid voor het vaststellen van de projectopdracht volgt de bevoegdheid van de juridisch-planologische procedure. Er is alleen geen grondexploitatie nodig; de grond is in eigendom van derden. Als er wel grond nodig is is er sprake van een additionele gronduitgifte Dit gaat via een grondexploitatie.
Als een transformatie binnen de gevels van het gebouw plaatsvindt, dan kan dit met een reguliere vergunning (en komt het project niet naar de raad). Maar zodra het ‘meer’ wordt dan alleen wijzigen van het gebruik, dan is een uitgebreide procedure nodig. Of er een VVGB nodig is, hangt af van de lijst van categorieën die de raad vaststelt. Nu staat dat er geen VVGB nodig is als een ontwikkeling past in een ruimtelijke visie. Als een project van de ruimtelijke visie afwijkt, dan komt het project wel terug naar de raad via een aanvraag VVGB.

## Slide 10: Rol & bevoegdheden gemeente Almere (1/2)

## Slide 11: Rol & bevoegdheden gemeente Almere (2/2)

## Slide 12: Voorbeelden van projecten (1/4)
IAGO: Stadstuinen: vastgesteld ontwikkelingsplan, vastgestelde grondexploitatie. Verkavelingsplannen en inrichtingsplannen worden per buurt voorbereid en vastgesteld:
Olympiakwartier West: realisatiefase, opgeleverd
Europakwartier Oost – 1: realisatiefase
Europakwartier Oost – 2: bouwplanfase (verkavelingsplannen en inrichtingsplannen opstellen)
Olympiakwartier Oost: ontwikkelingsfase (herijking programma, verkavelingsplannen opstellen)

## Slide 13: Voorbeelden van projecten (2/4)
IAGO: Twentsekant: Ontwikkelingsfase, projectopdracht vastgesteld. Proces voor het opstellen van een ontwikkelingsplan is begonnen.
Het ontwikkelingsplan wordt ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.

## Slide 14: Voorbeelden van projecten (3/4)
(concept-) IAT: Wisselweg 1-31
Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) besproken in politieke markt in mei. Definitieve VVGB volgt na zienswijze termijn. Hierna wordt de vergunning afgegeven en start de realisatiefase. In de tussentijd wordt er een anterieure overeenkomst met de partij gesloten.

## Slide 15: Voorbeelden van projecten (4/4)
(concept-) IAT: Gebiedsvisie Louis Armstrongweg
Op grond van een collegebesluit uit 2017 is een vijftal gebieden aangewezen waar transformatie van niet-woongebouwen mogelijk wordt geacht. Op 17 oktober 2019 is de Gebiedsvisie inclusief exploitatieopzet vastgesteld. De investeringen die de gemeente in dit gebied moet doen om er een woon-/werkgebied van te maken worden via anterieure overeenkomsten verhaald.