## Slide 1: Risicomanagement gemeente Deventer
Toelichting in de raad 6 mei 2020
Michiel Hobbij, Concerncontroller

## Slide 2: Waarom risicomanagement?
Onzekerheden in beeld brengen die de realisatie van mijn doelen kunnen verstoren
Maatregelen te treffen om om te gaan met die onzekerheden
Bepalen van benodigde weerstandsvermogen
 Inrichten van een managementproces

## Slide 3: Weerstandsvermogen
Is de mogelijkheid van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op het uitvoeren van de programma’s.
In kaart brengen wat de risico’s zijn
In kaart brengen welke beschikbare middelen er zijn
Is een verplichting voor gemeenten (artikel 11 BBV)

## Slide 4: Risico en risicomanagement
Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, en kans van optreden en effecten op doelstellingen.
Risicomanagement is doelgericht, expliciet, gestructureerd, communicerend en continue omgaan met risico’s.
(Van Staveren, 2015)

## Slide 5: Risicomanagementcyclus
Identificeren/
Classificeren
Classificeren/ Kwantificeren
Maatregelen bepalen
Maatregelen toetsen
Rapporteren en evalueren
Context
Risico managen
Risico analyse
Communicatie
Wat wil je gaan doen?
Wat is onzeker?
Wat ga je eraan doen?
Werkt het of bijsturen?
Communiceren over risico’s is rode draad door voorstellen, plannen, rapportages en handelen

## Slide 6: Oorzaak en gevolg
Gebeurtenis
Verlies/schade voorkomen
Schade beperken
Preventief
Herstellen
Correctief
Verlies/schade beheersen/ herstellen
Oorzaak
Gevolg

## Slide 7: Risicokaart
Risicoscore
Kans x impact
Netto risico’s, dus inclusief effect maatregelen, reeds gedekt, compensatie derden
Getroffen maatregelen Vermijden, reduceren, overdragen of accepteren

## Slide 8: Rapporteren
College informeert raad over risicopositie en de ontwikkeling van de risico’s.
Toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement (begroting, jaarrekening, voorjaarsnota).
Toegelicht in de kwartaalrapportages over de ‘leidraad projecten’.
Informeren van de raad over risico’s bij (belangrijke) raadsvoorstellen.

## Slide 9: Rol en verantwoordelijkheid van de raad
Vastgelegd in de beleidsnota
Sturen en toezicht
Vaststellen uitgangspunten en methodiek risicomanagement
Hoogte weerstandsvermogen vaststellen
Vaststellen uitgangspunten projecten
Beoordelen rapportages en adviezen van het college

## Slide 10: Voorwaarden voor beslag op weerstandsvermogen
Netto risico’s
Financieel van aard zijn
Niet op een andere wijze af te dekken
Valide onderbouwing
Gevolg niet in begroting op te vangen (ook niet met herprioritering)
Verwachte risico’s in de toekomst eerst beoordelen aanvullende maatregelen
Omvang risico is minimaal € 50.000

## Slide 11: Hoeveel is voldoende?
Beoordeling voldoende weerstandscapaciteit op basis van de ratio weerstandsvermogen:
    Beschikbare weerstandscapaciteit
    = 1,0 (minimaal gewenst)
    Benodigde weerstandcapaciteit
Bij een ratio lager dan 1,0 dient het weerstandsvermogen te worden aangevuld.
Bij een ratio hoger dan 1,2 wordt het weerstandsvermogen afgeroomd. Dit overschot wordt vanuit het voorzichtigheidsbeginsel slechts voor 50% afgeroomd.

## Slide 12: Benodigd weerstandsvermogen
Netto risico’s die aan de criteria voldoen
Statistische simulatie te grote / onnodige reservering voorkomen (90% zekerheid volstaat).
Extra buffer (minimumnorm = 2% AU + 2% OZB-capaciteit)

## Slide 13: Benodigde weerstandscapaciteit
In totaal is de beschikbare specifieke weerstandcapaciteit € 16 miljoen
Deze bestaat uit:
Specifieke weerstandsreserve € 14 miljoen
Onbenutte begrotingsruimte* € 2 miljoen
Stille reserves pm
* Bestaat uit: onvoorzien, stelpost structurele autonome ontwikkelingen, stelpost accres algemene uitkering (gemeentefonds). Stelposten zijn schattingen.