## Slide 1
Nieuwbouw
Kindcentrum Koningin Juliana en
Dorpshuis De Willisstee
Ruimtelijk Kader, Beeldkwaliteit, Budgetten
–Technische Commissie 5 sep. 2024

## Slide 2: Agenda
Voorstelrondje
  Sjaak Vroegop, projectleider ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
  Tessa Hilster, beleidsmedewerker onderwijsvastgoed
Presentatie
Initiatieffase: aanleiding, begin samenwerking
Definitiefase
  Ruimtelijk Kader
  Uitgangspunten voor het ontwerp
  Participatie
  Organisatie
  Financiën
Planning
Vragen tot slot
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 2 –

## Slide 3: Aanleiding; Samenwerking
Kon. Julianaschool is oud en te klein, nieuwbouw is nodig (IHP-2023)
Nieuwbouw samen met kinderopvang past niet op de oude locatie
Dorpshuis De Willisstee is functioneel en technisch verouderd
Geen tijdelijke school nodig voor nieuwbouw bij de Willisstee
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 3 –
Intentieovereenkomst gezamenlijke nieuwbouw op huidige locatie dorpshuis (5 maart 2024)

## Slide 4: Ruimtelijk Kader (H.3)
Planologisch kader en ontwikkelvisie
Bouwmassa
Bebouwings- percentage
Verkeerstromen
Parkeren
Buitenruimte
Met:
Verkeersonderzoek
Milieuscan
Beeldkwaliteitsplan
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 4 –

## Slide 5: Beeldkwaliteitsplan (H.5)
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 5 –
Architectuur
Vormen
Materiaal- en Kleurgebruik
Entrees
Groen

## Slide 6: Programma van Eisen – KC Kon. Juliana
bestaat uit 2 lagen
8 groepen; 200 leerlingen;
ev. tzt. met 2 lokalen uitbreiden
2 ruimten kinderdagopvang
hoofdentree, kleuterentree en entree via dakterras
speellokaal bij centrale gebied (met tribune-trap)
voor midden en bovenbouw ruimte voor zelfstandig werken of in groepjes
werkplaats
medewerkersruimte (ook voor vergaderingen, kantoor en persoonlijke gesprekken (bij dakterras)
christelijke signatuur
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 6 –

## Slide 7: Ruimteprogramma – De Willisstee
Activiteiten
Cultuur
Sociaal-maatschappelijk
Verenigingen
Educatie
Horeca (ondersteunend)
Nieuwe ruimten
Ontmoetingsruimte (bar, biljart, informatiepunt, buurtkamer, bibliotheek, leestafel, servicepunt)
Horeca (bereidingskeuken, spoelkeuken, berging, kantoor)
Evenementenzaal (deelbaar, zaalberging, verenigingsberging)
Fides bestuurskamer
Inloophuis ’t Anker
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 7 –
Te behouden ruimten
Sporthal
Kleedkamers
Toiletgroep
Garderobe
Berging beheerder

## Slide 8: Participatie
PvE KC Kon. Juliana
Bestuur
Medewerkers
Medezeggenschapsraad
De Willisstee, Ruimteprogramma
Venen Muzikaal
S.V. Veenland, algemeen
S.V. Veenland afdeling Biljart
Stichting Senioren Sportief Actief
Soos
Bridge DRV
Verzamelaarsvereniging
Bibliotheek
Tympaan de Baat
Beheerder
Bestuur De Willisstee
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 8 –
Inloopavonden
December 2023
Juli 2024

## Slide 9: Organisatie
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 9 –
Samenwerking Gemeente-Fides
Stuurgroep
Projectgroep
Bouwheerschap bij gemeente
Projectmanager
Addendum 21 aug. 2024

## Slide 10: Financiën
  Verhoogd investeringsbudget Kindcentrum
  (kadernota 2025; “Ruimte-OK”)
  Investeringsbudget De Willisstee
    (raadsvoorstel sep. 2024; bouwkostenkompas)
  Stichtingskosten
    (Bouwkosten, installaties, adviseurs etc.)
  Bijkomende kosten
  (Sloop, bouw en woonrijp maken, tijdelijke maatregelen)
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 10 –

## Slide 11: Planning
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 11 –
Q3-2024 | Vaststelling Ruimtelijk Kader in gemeenteraad
Q4-2024 | Selectie Projectmanager
2025 | Start Ontwerpfase Technisch Programma van Eisen Samenstellen Ontwerpteam
2026 | Afronden Ontwerpfase Omgevingsvergunning Aanbesteding Sloop/Bouwrijp
2027 | Start Bouw
2028 | Uitvoering Inrichtingsplan Oplevering Nieuwbouw

## Slide 12
– 5 sep. 2024 – KC Kon Juliana en de Willisstee – Blad 12 –