## Slide 1: Projectmatig werken
Gestructureerd/Volgens een vast proces:
1. Initiatief  Investeringsplan begroting
2. Definitie  Opdrachtformulering + PROJECTPLAN
3. Ontwerpfase  Schets-, voorlopig en definitief ontwerp
4. DO-raming  Kredietaanvraag raad
5. Bestek  Directieraming t.b.v. aanbesteding
6. Aanbesteding  Procedure conform Inkoopbeleid
7. Uitvoering  Realisatie conform bestek
8. Oplevering  Proces Verbaal van oplevering
9. Overdracht beheer  In regulier dagelijks beheer

## Slide 2: Georganiseerd
Projectplan is basis voor/vaststelling van:
Doel en (technisch) resultaat van het project
Technische uitgangspunten en beleidskaders
Samenstelling projectteam incl. ureninzet leden projectteam
Vaststelling externe samenwerkingspartners
Beschikbaarheid financiële middelen en overige faciliteiten
Vaststelling wijze van participatieproces
Beheersmaatregelen proces, risico’s en kansen
Projectplanning

## Slide 3: Georganiseerd
Projectplan  GOKITR
G = Geld  krediet, budgetbewaking
O = Organisatie  projectteam, externe partijen
K = Kwaliteit  technische eisen, materiaalgebruik
I = Informatie  communicatie, besluitvorming
T = Tijd  projectplanning, uitvoeringsplanning
R = Risico’s  beheersmaatregelen

## Slide 4: Gefaciliteerd
Projectdocumenten
Projectopdracht (definitiefase)
Projectplan (voorbereiding ontwerpfase)
Voortgangsrapportages (t.b.v. vaststelling ingrijpende wijzigingen)
Slotrapportage (verantwoording projectresultaat voor overdracht)
Checklist
Interne en externe protocollen
Interne en externe samenwerkingspartners
Procesafspraken

## Slide 5: Geborgd
Vaststelling projectdocumenten
Opdrachtgever stelt alle projectdocumenten vast en ondertekend
Verslaglegging
Van alle voorkomende bijeenkomsten en overlegvormen wordt schriftelijk verslag gelegd; formele verslaglegging wordt ondertekend
Projectdossier
Vaste indeling dossiermappen, vaste plek projectdocumenten

## Slide 6: Gepland
Projectplanning, invloeden & afhankelijkheden
Technisch voorbereidingsproces
Aanvullend (technisch, verkeerskundig) onderzoek
Invulling participatieproces
Aansluiting op interne besluitvormingsprocedures
Vergunningprocedures
Beleidskaders
Maatschappelijke en/of economische belangenafweging
Ontwerprichtlijnen

## Slide 7: Risicobeheersing
Aanleiding voor aanscherping:
Feitenrelaas
Projectevaluaties
Middelen / methodieken
Beheersmaatregelen (OLD tussen de rotondes):
Klic-melding: opvragen aanvullende informatie bij nutspartijen
Proefsleuven: was laat in proces, is verschoven naar eerder tijdstip
Proces: go /no-go besluitvorming ingebouwd
Besluitvorming: indien nodig escalatieladder toepassen

## Slide 8
 | Aard risico | Beheersmaatregel | Eventuele financiële consequenties
Juridisch | Vergunningen, eigendommen |  | 
Organisatorisch | Afstemming derden, afstemming andere werken, seizoensgebonden | X (informatie + proefsleuven) | 
Technisch | Arealen (riool, wegen, groen, OV, nuts & overig) | X (informatie) | 
Ruimtelijk | Revindicatie/ eigendommen/ grondaankopen |  | 
Planologisch | Omgevingsvergunning/ Beperkingen uit bestemmingsplan |  | 
Milieu | Flora & Faunawet, asbest, bodemvervuiling e.d. |  | 
Financieel | Budgetbewaking, Raadskrediet, subsidie |  | 
Maatschappelijk | Inspraak, hinder bij uitvoering |  | 
Politiek | Besluitvorming | X (escalatieladder) | 
Onderhoud | Afwijking op HIOR, hogere beheerkosten |  | 
Overig |  |  | 
Risicotabel & beheersmaatregelen